**昊良OA开发周期计划**

1、总体结构设计 4月25-4月29

2、数据库设计 5月3-5月6

3、概要设计说明书 5月9-5月13

4、详细设计说明书 5月16-5月20

5、框架的搭建 5月23-6月3

6、实现功能 6月3-8月5

7、测试 8月9-9月9

8、上线前准备 9月12-9月20

9、上线 9月26